РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  САРЫЕВСКОЕ

ВЯЗНИКОВСКОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

28.11.2017                                                                                                    №69

О  продлении  действия  программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального         образования        Сарыевское

Вязниковского  района    Владимирской     области

на  среднесрочный  период  до  2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сарыевское Вязниковского района, Совет народных депутатов муниципального образования Сарыевское  р е ш и л:

1. Продлить действие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сарыевское Вязниковского района Владимирской области на среднесрочный период  до 2020 года, утвержденной решением Совета народных депутатов муниципального образования Сарыевское от  22.05.2014 №193.

2. Изложить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сарыевское Вязниковского района Владимирской области на среднесрочный период 2013- 2020гг. в редакции согласно приложению.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Маяк».

Глава муниципального образования,

Председатель Совета народных депутатов                                А.И. Крылов

Приложение к решению Совета народных

депутатов  муниципального  образования

Сарыевское  от  28.11.2017 №69

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования 
Сарыевское
Вязниковского района Владимирской области

на среднесрочный период 2013-2020 гг.

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сарыевское Вязниковского района Владимирской области на среднесрочный период 2013-2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление губернатора от 05.12.2011 №1362 «Об утверждении графика разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Сарыевское Вязниковского района Владимирской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Сарыевское |
| Цель Программы | Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. |
| Задачи Программы | Задачами Программы являются: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств внебюджетных источников (в т. ч. средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования Программы; - развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления ЖКУ; - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса; - переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - газификация 50% жилого фонда и 100% социально-значимых объектов; - перевод 100% социально-значимых объектов на индивидуальное-газовое теплоснабжение; - обеспеченность центральным водоснабжением 50% жилого фонда; - устройство централизованной свалки ТБО и определение организации, ответственной за своевременный вывоз ТБО с территории населенных пунктов; |
| Сроки реализации Программы | 2013-2020 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых средствах 9 260 тыс. руб., в т.ч.: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 9 260 тыс. руб. |
| Ответственные лица для контактов | Запевалова Татьяна Сергеевна заместитель главы администрации муниципального образования Сарыевское Вязниковского района Владимирской области тел.: 8 (49233) 6-22-18 |

## Общая потребность в ресурсах на выполнение Программы

Общая потребность в ресурсах, требуемых для проведения мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлена в табл. 1.

Таблица 1. Общая потребность в ресурсах

| № п/п | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внебюджетные источники | 9 260 |  |  |  |  |  | 5402,5 | 2325,0 | 1532,5 |
|  | Итого | 9 260 |  |  |  |  |  | 5402,5 | 2325,0 | 1532,5 |

# Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## 2.1 Краткая характеристика МО Сарыевское

Сарыевское сельское поселение — муниципальное образование в Вязниковском районе Владимирской области России.

Административный центр — село Сарыево, расположенное в 22 км на запад 
от города Вязники, в 3 км от станции Сарыево на линии Ковров - Нижний Новгород.

Территория муниципального образования расположена в западной части Вязниковского района Владимирской области. Площадь — 801 га, в том числе в хозяйствах населения — 194,9 га. Население — 1 551 человек (по статистическим данным на 01.01.2017).

Территория муниципального образования Сарыевское объединяет 12 населенных пунктов: деревня Высоково, деревня Мокрово, деревня Озерки, деревня Осинки, деревня Охлопково, село Сарыево, посёлок станции Сарыево, деревня Селянкино, деревня Симонцево, деревня Шустово,  деревня Юрышки, деревня Лепешкино.

Сарыевское сельское поселение образовано в 2005 году Законом Владимирской области от 16.05.2005 года № 62-ОЗ. В его состав вошли территории бывших сельских советов:

- Осинковского с/с;

- Сарыевского с/с.

На территории муниципального образования Сарыевское функционируют:

- 1 льноткацкая фабрика ООО «Осинки» в д.Осинки;

- 2 лесоперерабатывающих предприятия ООО производственно-коммерческой компании «Строймаш» с. Сарыево и ООО «Леспром33»  
в пос.ст. Сарыево;

- 1 сельскохозяйственный  производственный  кооператив: СПК «Искра» 
в д. Шустово;

- КФХ ИП Орлова д.Шустово;

- 1 лесничество ОАО «Вязниковский лесхоз» в с. Сарыево;

- филиал «Горьковская железная дорога ОАО «Российские железные дороги» — пос.ст. Сарыево;

- 1 пожарное депо Вязниковского ОГПС в д. Шустово;

- 1 средняя общеобразовательная школа в д. Осинки;

- 3 детских сада: «Берёзка» в пос.ст. Сарыево, «Василёк» в с. Сарыево, «Колокольчик» в д. Симонцево;

- 3 сельских клуба: в д. Шустово, пос.ст. Сарыево и с. Сарыево;

- 3 сельских библиотеки: в д. Шустово, пос.ст. Сарыево, с. Сарыево;

- 1 Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Вязниковский комплексный центр социального обслуживания населения» - Отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов                с. Сарыево;

- 4 фельдшерско-акушерских пункта: в д. Осинки, пос.ст. Сарыево, 
с. Сарыево и д. Симонцево;

- 3 отделения почтовой связи: д. Осинки, пос.ст. Сарыево и с. Сарыево;

- 4 магазина Вязниковского райпо;

- 6 индивидуальных предпринимателей по торговле продуктами питания и промышленными товарами;

- 3 индивидуальных предпринимателей по переработке древесины (пилорамы);

- 4 автозаправочных станции;

- 4 индивидуальных предпринимателя по придорожному сервису;

По территории Сарыевского сельского поселения проходят участок железной дороги, участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» и дороги регионального значения, магистральный газопровод высокого давления, нефтепродуктопровод, линии электроснабжения (ЛЭП 35, 220 КВт). Также к объектам федеральной собственности относятся земли запаса, водного фонда и лесного фонда.

На территории Сарыевского сельского поселения имеются объекты культурного наследия (памятники истории, культуры, археологии) регионального значения:

- Покровская  церковь (Михаило-Архангельская), 1811 г.   с. Сарыево;

- Церковь Дмитрия Солунского, 1798-1809 гг. в д. Шустово;

- Никольская церковь, 1812-1825 гг. в д. Озерки;

- Дом Нуждиных, 1889 г. в с. Сарыево.

На территории МО Сарыевское  находятся выявленные археологические объекты  культурного наследия:

- Стоянка "Высоковская", мезолит,  станция Сарыево, 6 км ЮЮВ, левый берег р. Тара;

- Селище "Шустово-1", X-XIII вв., д. Шустово, территория деревни, близ церкви, левый берег р. Тара;

- Селище "Шустово-2", X-XIII вв., д. Шустово, 0,12 км ВЮВ от церкви, левый берег р. Тара;

- Селище "Шустово-3", XI-XIII вв., д. Шустово, 0,45 км ВЮВ от церкви, левый берег р. Тара;

- Грунтовый могильник "Шустовский", VIII-X вв., д. Шустово, сев. окраина деревни, близ южной ограды кладбища.

Территория сельского поселения приурочена с лесной зоне Московско-Окской провинции, занимает часть Окско-Волжского междуречья и лежит к западу от реки Клязьма. Территория представляет собой слегка всхолмленную равнину, покрытую смешанными лесами, примыкающую к Балахнинской низине.

Климат на территории поселения определяется его географическим положением, 
от которого зависит поступление солнечного тепла, и движение воздушных масс разного происхождения, как морских и континентальных умеренных широт, так и арктических 
(с соседних территорий Западной Европы, Средней и Северной Азии и акваторий Атлантического и Северного Ледовитого океанов). Средний годовой приход суммарной солнечной радиации на территорию области составляет 82 - 93 ккал/см2 (соответственно 930000 Ккал/м2 или 4000 МДж), рассеянной радиации – 44 - 49 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1750 часов (145-150 дней), 
а число дней без солнца (пасмурных) за год – 110 .

Зима длится более 4 месяцев с середины ноября до конца марта, средне сезонная температура воздуха составляет – 8,5°С, средняя температура самого холодного месяца года, января, составляет – 11,3°С, самая низкая температура, отмеченная в поселении – 48°С (17 января 1940 года).

Лето длится с середины июня до середины сентября. Средняя температура июня 
+16,6°С, июля (самого жаркого месяца года) +18,1°С, августа +17,2°С, абсолютный максимум температуры + 38°С отмечался 15 июня 1922 года.

Средняя годовая скорость ветра составляет около 4 м/с. В среднем за год по всей территории несколько чаще других наблюдается ветер юго-западного и западного направлений.

Климат благоприятен для здоровья людей и для хозяйства. Лето продолжительное, теплое, с достаточным количеством осадков, обеспечивает развитие и созревание многих сельско-хозяйственных культур. Снег зимой предохраняет озимые культуры от вымерзания.

В целом, территорию поселения можно отнести к зоне умеренно континентального климата со следующими характерными показателями: среднегодовая температура воздуха + 3°С - +4°С; продолжительность безморозного периода 205 дней; число морозных дней 160; среднегодовое количество осадков 550 мм. По статистическим данным метеорологических служб все параметры атмосферных циркуляций по режиму воздействия относятся к благоприятным.

В поселении преобладают дерново-слабо и среднеподзолистые почвы различного механического состава с содержанием гумуса 0,8-1,3%, сформировавшиеся под хвойными и смешанными лесами среднесуглинистого типа, а также почвы песчаные по механическому составу и кислые – по химическому.

## 2.2 Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунального хозяйства МО Сарыевское

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) муниципального образования Сарыевское является важнейшей сферой его социально-экономического развития.

Целью данной Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры МО Сарыевское в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Программа направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем, повышение качества коммунальных услуг, сокращение количества отказов в работе систем коммунальной инфраструктуры, снижение потерь тепловой энергии и воды в процессе их транспортировки до потребителей, повышение уровня газификации жилищного фонда и привлечение внебюджетных средств.

Существующий спрос на основные коммунальные ресурсы в текущем году показан в табл. 2.

Таблица 2

Анализ спроса на коммунальные ресурсы в 2017 г.

| № п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Электроэнергия | тыс. кВт∙ч | 72,7 |
| 2 | Водоснабжение холодное | тыс. м3/год | 32,59 |
|  | Итого |  |  |

## 2.2.1. Структура жилищного фонда МО Сарыевское

Общая площадь жилищного фонда по муниципальному образованию Сарыевское  составляет 29,9 тыс.м2, из них 3,7 тыс. м2 (12,0%) приходится на многоквартирные дома; индивидуальные дома – 26,2 тыс.кв.м. (88%).

Распределение жилищного фонда в многоквартирных жилых домах представлено в табл. 3.

Таблица 3

Анализ результатов мониторинга жилищного фонда по материалу стен

| Материал стен | Число строений, шт. | Общая площадь, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| Кирпичные | 10 | 3,7 |
| Панельные | 0 | 0 |
| Деревянные | 648 | 26,2 |
| Итого | 658 | 29,9 |

Структура жилого фонда показаны в табл. 4.

Таблица 4

Структура жилищного фонда

| № п/п | Показатель | Всего | Частный | Государственный | Муниципальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество квартир, ед. | Площадь, тыс. м2 | Количество квартир, ед. | Площадь, тыс. м2 | Количество квартир, ед. | Площадь, тыс. м2 | Количество квартир, ед. | Площадь, тыс. м2 |
| 1 | Жилищный фонд, из него: | 821 | 29,9 | 762 | 26,2 | - | - | 59 | 2,6 |
| 2 | Многоквартирный | 90 | 3,7 | 62 | 2,4 | 0 | 0 | 28 | 1,3 |
| 3 | Одноквартирный | 731 | 26,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в муниципальном образовании Сарыевское жилищный фонд имеет износ свыше 50% и подлежит капитальному ремонту.

Многоквартирные дома муниципального образования имеют частичные удобства: центральное электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение.

Индивидуальные деревянные дома, с водопроводом, без канализации. Центральное отопление и горячее водоснабжение отсутствуют.

## 2.2.2. Система теплоснабжения МО Сарыевское

Квартиры в многоквартирных домах оборудованы ванными с водонагревателями на твердом топливе (дрова). Центральное отопление и горячее водоснабжение отсутствуют. Отопление от индивидуальных котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и индивидуальное печное отопление (дрова).

В деревянных индивидуальных домах центральное отопление и горячее водоснабжение отсутствуют. Отопление домов – индивидуальное печное, отапливается дровами.

Поставку угля и дров населению производит филиал ГУП «Владоблжилкомхоз» Вязниковский ФОТ. Стоимость доставки включена в стоимость дров и в стоимость угля.

Согласно Генеральному плану и Схеме теплоснабжения муниципального образования Сарыевское центральное отопление в муниципальном образовании не предусмотрено. Теплоснабжение жилых домов в перспективной новой застройке предполагается осуществлять с поквартирным отоплением от теплогенераторов 
на газовом топливе (в соответствии с программой газификации).

## 2.2.3. Система водоснабжения МО Сарыевское

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Сарыевского сельского поселения лежит на администрации сельского поселения.

Обеспечением населения водопроводной водой занимается ООО ЖКХ «Строй Сервис» с 13 артезианских скважин.  Протяженность уличной водопроводной сети – 
19,7 км.

Централизованные водозаборы действуют в д. Шустово, д. Охлопково, д. Осинки,             д. Юрышки, пос.ст. Сарыево, д. Селянкино, с. Сарыево, д. Высоково д. Симонцево.  Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ 6-10-80, ЭЦВ 6-4,5-60 производительностью 10 м3.  Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Изношенность водопроводных сетей и сооружений по сельскому поселению, приводящая к потерям воды и ее загрязнению, составляет от 30 до 100 %. Процент жилого фонда, обеспеченного водопроводом, – 40%.  Сети водопровода выполнены из стали, ПВХ и асбеста. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водоснабжение ряда промышленных предприятий и предприятий агропромышленного комплекса осуществляется из собственных водозаборов.

Так как бурение скважин производилось в период до 1980 г. и износ основных фондов составляет в среднем около 70 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованию технологического оборудования, повышению требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматическому управлению технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

В табл.5  приведены расчетные данные по объемам водопотребления 
МО Сарыевское. Расчеты выполнены по СП 31.13330.2012.

Таблица 5

Расчетные объемы водопотребления населенных пунктов

| № п./п. | Потребитель | Кол-во жителей | Среднесуточная норма потребления, л/сут/чел | Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Расчетный среднесуточный расход, м³/сут | Расчетный расход в сутки максимального водопотребления, м3/сут | Расчетный расход в сутки минимального водопотребления, м3/сут | Расчетный максимальный часовой расход, м3/ч | полив м³/сут | годовое тыс. м³/год | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | д. Высоково | 3 | 50 | 5,4 | 0,15 | 0,165 | 0,105 | 0,04 | 0,15 | 0,05 |  |
| 2 | д. Мокрово | - | 50 | 5,4 | 0,15 | 0,165 | 0,105 | 0,04 | 0,15 | 0,05 |  |
| 3 | д. Озерки | - | 50 | 5,4 | 0,15 | 0,165 | 0,105 | 0,04 | 0,15 | 0,05 |  |
| 4 | д. Охлопково | 21 | 50 | 5,4 | 1,05 | 1,155 | 0,735 | 0,26 | 1,05 | 0,38 |  |
| 5 | п. ст. Сарыево | 641 | 50 | 2,64 | 32,05 | 35,255 | 22,435 | 3,88 | 32,05 | 11,70 |  |
| 6 | с. Сарыево | 253 | 50 | 3 | 20,45 | 22,495 | 14,315 | 2,81 | 20,45 | 7,46 |  |
| 7 | д. Симонцево | 65 | 50 | 4,8 | 6,9 | 7,59 | 4,83 | 1,52 | 6,9 | 2,52 |  |
| 8 | д. Селянкино | 18 | 50 | 5,4 | 0,9 | 0,99 | 0,63 | 0,22 | 0,9 | 0,33 |  |
| 9 | д. Осинки | 312 | 50 | 3 | 15,6 | 17,16 | 10,92 | 2,15 | 15,6 | 5,69 |  |
| 10 | д. Шустово | 214 | 50 | 4,2 | 10,7 | 11,77 | 7,49 | 2,06 | 10,7 | 3,91 |  |
| 11 | д. Юрышки | 24 | 50 | 5,4 | 1,2 | 1,32 | 0,84 | 0,30 | 1,2 | 0,44 |  |
| 12 | д.Лепешкино | - | 50 | 5,4 | 0,15 | 0,165 | 0,105 | 0,04 | 0,15 | 0,05 |  |
|  | Всего: | 1551 |  |  | 89,45 | 98,40 | 62,62 | 13,34 | 89,45 | 32,64 |  |

## 2.2.4. Система водоотведения МО Сарыевское

Протяженность существующих канализационных сетей –  1,7 км.

Ряд объектов образования, здравоохранения, кварталы малоэтажной многоквартирной застройки в с. Сарыево канализованы. Генеральным планом и районной целевой Программой «Чистая вода Вязниковского района на 2011-2020 годы» планируется строительство очистных сооружений в районе с. Сарыево. 
Для канализования жилой застройки и общественных зданий предусмотрены дворовые выгребы. Как правило, гидроизоляция выгребов отсутствует, что приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод.

Нечистоты из выгребных ям периодически вывозятся ассенизационными машинами на поля ассенизации, которые расположены за пределами территории  населенного пунктов.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых 
и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Программой предлагается устройство локальных очистных сооружений, предусматривающих очистку сточных вод. Локальные очистные сооружения, выпускаемые серийно, могут быть рассчитаны на пропуск необходимого количества сточных вод от 1 м3/сут до 20 м3/сут. При необходимости пропуска большего количества сточных вод очистные сооружения разрабатываются согласно отдельному проекту.

## 2.2.5. Система утилизации ТБО МО Сарыевское

В настоящее время в МО Сарыевское отсутствует служба, занимающаяся утилизацией твердых бытовых отходов и перемещением их на специально отведенные для этого территории. Заключение контракта на предоставление услуг по утилизации ТБО планируется с ООО «Владэкотехпром».

В муниципальном образовании контейнерные площадки, предназначенные для установки мусорных контейнеров, устроены у каждого многоквартирного дома (10 шт.). Программой комплексного развития предусматривается устройство контейнерных площадок в частных секторах населенных пунктов МО Сарыевское.

## 2.2.6. Система электроснабжения МО Сарыевское

В настоящее время электроснабжение Сарыевского сельского поселения осуществляется  по схеме: подстанция ПС-220/110/35/6 кВ «Вязники» (находится на балансе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал Владимирэнерго), с установленной мощностью 188000 кВА – ПС-35/6 кВ «Мстера» – ВЛ-35 кВ «Мстера-Сарыево» 
с установленной мощностью 16300 кВА по распределительным линиям 10 кВ.

По балансовой принадлежности электросетевые объекты Сарыевского сельского поселения относятся к Вязниковской  РЭС производственного отделения «Ковровские электрические сети» филиала «Владимирэнерго». Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ. Существующие сети 10 кВ выполнены воздушными по железобетонным и деревянным опорам. Часть воздушных линий 10 кВ нуждаются в реконструкции.

Технические характеристики трансформаторных подстанций, обслуживающих Сарыевское сельское поселение сведены в таблицу 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Напряжение, тыс.кВ |
| --- | --- | --- |
| д. Шустово |
| 1 | КТП-52 | 10/0,4 |
| 2 | КТП-19 | 10/0,4 |
| 3 | КТП-23 | 10/0,4 |
| д. Осинки |
| 4 | КТП-512 | 10/0,4 |
| 5 | КТП-513 | 10/0,4 |
| 6 | КТП-96 | 10/0,4 |
| 7 | КТП-430 | 10/0,4 |
| д. Юрышки |
| 8 | КТП-22 | 10/0,4 |
| д. Охлопково |
| 9 | КТП-21 | 10/0,4 |
| д. Селянкино |
| 10 | КТП-25 | 10/0,4 |
| п. ст. Сарыево |
| 11 | КТП-40 | 10/0,4 |
| 12 | КТП (Леспромхоз) | 10/0,4 |
| 13 | КТП (ул. Шоссейная) | 10/0,4 |
| с. Сарыево |
| 14 | КТП-14 | 10/0,4 |
| 15 | КТП-30 | 10/0,4 |
| 16 | КТП-31 | 10/0,4 |
| 17 | КТП-33 | 10/0,4 |
| 18 | КТП-15 | 10/0,4 |
| 19 | КТП-32 | 10/0,4 |
| д. Высоково |
| 20 | КТП-29 | 10/0,4 |
| д. Симонцево |
| 21 | КТП-15 | 10/0,4 |
| 22 | КТП – МДОУ «Колокольчик» | 10/0,4 |

Освещение улично-дорожной сети производится светильниками с лампами 
ДРЛ-250.

## 2.2.7. Система газоснабжения МО Сарыевское

Услуги по газоснабжению оказывает ООО «Газовая компания» г. Ковров Владимирской области – поставка сжиженного газа в баллонах для приготовления пищи.

В настоящее время населенные пункты Сарыевского сельского поселения природным газом не газифицированы. Осуществление газификации должно реализоваться в соответствии федеральной программой газификации природным газом Вязниковского района. По данным ОАО «Владимироблгаз» федеральной программой предусмотрена газификация в 2018-2020гг. д. Симонцево, с. Сарыево, п. ст. Сарыево,  
д. Юрышки, д. Охлопково, д. Осинки, д.Шустово. Запланировано строительство межпоселковых газопроводов от ГРС «Мстера», который будет являться источником газоснабжения для вышеперечисленных населенных пунктов.

## 2.2.8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках реализации Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Сарыевское Вязниковского района Владимирской области на 2013 – 2020 годы» определен перечень основных мероприятий, планируемых к проведению в период 
до 2020 г.:

- проведение обязательных энергетических обследований;

- проведение добровольных энергетических обследований;

- паспортизация объектов;

- разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий;

- комплексное внедрение энергосберегающих технологий, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;

- подготовка и повышение квалификации кадров в области энергосбережения.

В приоритетном порядке предусматривается выполнение мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений и позволяющих получить наибольший экономический эффект.

- Повышение энергоэффективности в системе водоснабжения и водоотведения:

- Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения;

- Обеспечение рационального водопотребления;

- Повышение  энергетической эффективности  в  сфере водоснабжения 
и водоотведения;

- Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах).

- Повышение энергоэффективности в жилищной сфере:

- Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере;

- Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат
в жилищной сфере;

- Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере;

- Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья;

- Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат
при освещении мест общего пользования.

- Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек 
в бюджетном секторе:

- Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере;

- Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии 
в бюджетной сфере;

- Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором.

- Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

- Нормативно-правовая, организационная и  информационная поддержка энергосбережения и энергоэффективности;

- Актуализация и разработка нормативных правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережение и повышения энергоэффективности;

- Информационное и организационное обеспечение мер, направленных 
на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

# Обоснование необходимости принятия программы

Жилищно-коммунальное хозяйство МО Сарыевское является важнейшей сферой социально-экономического развития территории. Реформирование ЖКХ должно основываться на создании качественно новых экономических отношений собственников услуг ЖКХ и сетевой среды для реализации принципов социально-ориентированной рыночной экономики.

В настоящее время экономика и бюджетная сфера МО Сарыевское характеризуется отсутствием систем централизованного теплоснабжения, а также невозможностью использования природного газа в качестве топливного ресурса в виду негазифицированности рассматриваемых территорий. В соответствии с программой газификации природный газ появится в МО Сарыевское не ранее 2020 г.

В рассматриваемый период данная проблема остается и усугубляется ростом цен на другие топливно-энергетические ресурсы. Также прогнозируется рост стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса МО Сарыевское являются высокая изношенность объектов коммунальной инфраструктуры, техническое состояние жилищного фонда, низкий уровень модернизации объектов жилищно-коммунальной сферы, отсутствие стимулов для привлечения инвесторов. Следствием износа и технологической отсталости объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры является ухудшение качества предоставляемых услуг.

Таким образом, для стабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса МО Сарыевское необходимо разработать и утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

# Цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие 
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;

- снижение энергоемкости объектов, сокращение потерь и необоснованных затрат энергии благодаря применению энерго- и ресурсосберегающих мероприятий;

- создание благоприятного инвестиционного климата.

Основные задачи Программы:

- модернизация существующих и введение новых объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение  эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- расширение применения современных технологий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;

- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования Программы.

# Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2013-2020 гг.

# Перспективы развития и прогноз спроса 
на коммунальные ресурсы

Определение перспектив развития и прогнозирование спроса на коммунальные ресурсы является важным этапом в разработке Программы, так как без этого невозможно долгосрочное планирование. Количественные показатели перспективного развития 
МО Сарыевское приведены в табл. 7.

Таблица 7

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатели развития муниципального образования |  |  |  |
| Численность населения | чел. | 1744 | 1726 | 1708 | 1602 | 1551 | 1533 | 1515 | 1497 |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,7 | 29,5 | 29,3 |
| Жилищный фонд с износом более 70% | тыс. м2 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Доля жилищного фонда с износом более 70% | % | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 18,7 | 19,3 | 19,4 | 19,5 | 19,6 |
| Объемы потребления основных коммунальных ресурсов |  |  |  |
| Электроснабжение | кВт/ч | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Теплоснабжение, в т.ч.: | Гкал/ч | 6,24 | 6,24 | 6,21 | 6,17 | 6,13 | 6,09 | 6,05 | 6,01 |
| жилищный фонд | Гкал/ч | 5,60 | 5,60 | 5,56 | 5,53 | 5,49 | 5,45 | 5,41 | 5,37 |
| объекты соцкультбыта | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| централизованными источниками | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение | м3/сут | 87,2 | 86,3 | 85,4 | 84,5 | 83,6 | 82,7 | 81,8 | 80,9 |
| Водоотведение | м3/сут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение | млн. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - |

За рассматриваемый период прогнозируется естественная убыль населения, что влечет за собой уменьшение потребления коммунальных ресурсов.

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры:

- качество питьевой воды в системе водоснабжения муниципального образования;

- экологическая обстановка в муниципальном образовании.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- повышение качества питьевой воды в системе водоснабжения за счет снижения ее жесткости с помощью применения установок умягчения воды;

- улучшение экологической обстановки за счет строительства новых очистных сооружений и оборудования площадок для хранения крупногабаритного мусора;

- повышение нормы обеспеченности населения жилой площадью;

- снижение потребления электроэнергии и потерь при ее передаче 
за счет проведения энергосберегающих мероприятий в системе электроснабжения.

# Перечень программных мероприятий

## Финансовое оздоровление организаций ЖКХ

С целью повышения эффективности  проведения мероприятий, предусмотренных Программой, а также увеличения платежеспособности предприятий жилищно-коммунального сектора необходимо провести их финансовое оздоровление, включающее в себя решение следующих задач:

- проведение инвентаризации основных фондов для выявления имущества, 
которое не участвует в технологическом либо производственном циклах 
для выявления нерациональных затрат, связанных с их обслуживанием;

- проведение сверки задолженности между контрагентами, уточнение сумм, подлежащих реструктуризации.

## Модернизация систем жизнеобеспечения ЖКК

Для улучшения ситуации в МО Сарыевское разработан План мероприятий по модернизации объектов инженерной инфраструктуры на 2013-2020 гг. (далее – План мероприятий).

Размер предусматриваемых в Плане мероприятий инвестиций определен, 
исходя из необходимых потребностей в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, что позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения МО Сарыевское, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, снизить потребление энергетических ресурсов, а также улучшить экологическую обстановку.

- Мероприятия в системе теплоснабжения заключаются в установке индивидуальных газовых котлов вместо существующих дровяных и угольных по мере выполнения программы газификации населенных пунктов муниципального образования.

- Мероприятия в системе водоснабжения предусматривают замену изношенных участков водопроводных сетей.

- Мероприятия в системе водоотведения предусматривают строительство новых очистных сооружений в муниципальном образовании, а также прокладку новых сетей центральной канализации.

- Мероприятия в системе газоснабжения предусматривают установку современного газоиспользующего оборудования по мере выполнения программы газификации населенных пунктов муниципального образования.

- Мероприятия в системе электроснабжения предусматривают проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение потребления электроэнергии и потерь при ее передаче, а также реконструкцию опр лиий электропередач.

- Мероприятия в системе утилизации ТБО предусматривают оборудование специализированных площадок по временному хранению крупногабаритного мусора, а также устройство специально оборудованных территорий для утилизации бытовых отходов и определение компании, ответственной за вывоз ТБО.

Для успешной реализации Программы предусматривается ее ежегодная актуализация и корректировка Плана мероприятий.

При изменении Плана мероприятий приоритеты отдаются, в первую очередь:

- мероприятиям, имеющим утвержденную в установленном порядке
проектно-сметную документацию и отвечающим основным целям настоящей Программы;

- мероприятиям по разработке проектно-сметной документации, реализация которых позволит обеспечить снижение аварийности, потерь ресурсов 
в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов, повышение срока службы оборудования;

- мероприятиям, начатым до реализации  настоящей Программы.

## План мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры МО Сарыевское 
на 2013 - 2020 гг.

Таблица 8. План проведения мероприятий по развитию системы теплоснабжения МО «Сарыевское сельское поселение»*

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы работ, планируемых к выполнению | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Перевод социально значимых объектов на индивидуальное теплоснабжение на газообразном топливе |
| 1.1 | Департамент социальной защиты, Отделение милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов с. Сарыево | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 1.2 | Управление образования, Средняя общеобразовательная школа д. Осинки | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| 1.5 | Управление образования, д/с «Березка» ст. Сарыево | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 300,0 | - | - | - | - |  |  | 300,0 |  |
| 1.6 | Управление образования, д/с «Василек» с. Сарыево | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 380,0 | - | - | - | - |  |  | 380,0 |  |
| 1.7 | Управление образования, д/с «Колокольчик» д. Симонцево | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 50,0 | - | - | - | - |  |  | 50,0 |  |
| 1.8 | Управление здравоохранения, ФАП д. Осинки | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 50,0 | - | - | - | - |  |  | 50,0 |  |
| 1.9 | Управление здравоохранения, ФАП ст. Сарыево | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 50,0 | - | - | - | - |  |  | 50,0 |  |
| 1.10 | Управление здравоохранения, ФАП д. Симонцево | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 40,0 | - | - | - | - |  |  | 40,0 |  |
| 1.11 | Администрация муниципального образования Сарыевское с. Сарыево | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 340,0 | - | - | - | - |  |  | 340,0 |  |
| 1.12 | Администрация муниципального образования Сарыевское д. Осинки | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 340,0 | - | - | - | - |  |  | 340,0 |  |
| 1.13 | пожарная часть № 68 д. Шустово | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 40,0 | - | - | - | - |  |  | 40,0 |  |
| 1.14 | Управление культуры клуб ст. Сарыево | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 40,0 | - | - | - | - |  |  | 40,0 |  |
| 1.15 | Управление культуры клуб с. Сарыево | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 40,0 | - | - | - | - |  |  | 40,0 |  |
| 1.16 | Управление культуры клуб д. Шустово | Осмотр и необходимый ремонт существующей системы отопления; Установка газового котла; Подключение котла к существующей системе отопления | 50,0 | - | - | - | - |  |  | 50,0 |  |
|  | Итого |  | 2 320,0 | - | - | - | - |  |  | 2320,0 |  |

* Проведение данных мероприятий возможно только после выполнения Программы газификации МО Сарыевское. Данный план основан на сроках, обозначенных Программой газификации МО Сарыевское.

Таблица 9. План проведения мероприятий по развитию системы водоснабжения МО «Сарыевское сельское поселение»*

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы работ, планируемых к выполнению | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 . | 2014 . | 2015 | 2016 г. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | Замена поврежденных участков водопроводных сетей в д. Симонцево (0,3 км) | 320,0 | - |  | - |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | Замена поврежденных участков водопроводных сетей в п. ст. Сарыево (2,0 км) | 2650,0 | - | - |  | - |  | 2650,0 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | Замена поврежденных участков водопроводных сетей в д. Осинки (1,5 км) | 1990,0 | - | - | - |  |  | 1990,0 |  |  |
|  | Итого |  | 4 960,0 |  |  |  |  |  | 4960,0 |  |  |

Таблица 10. План проведения мероприятий по развитию системы водоотведения МО Сарыевское

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы работ, планируемых к выполнению | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 . | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений в населенных пунктах | Оформление документации; строительно-монтажные работы | По проекту | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |

Таблица 11. План проведения мероприятий по развитию системы газоснабжения МО Сарыевское

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы работ, планируемых к выполнению | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Газификация населенных пунктов МО Сарыевское | Прокладка сетей газоснабжения | По проекту | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |

Таблица 12. План проведения мероприятий по развитию системы электроснабжения МО Сарыевское

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы работ, планируемых к выполнению | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена деревянных опор на железобетонные, замена неизолированных проводов на изолированные (СИП) | Замена оборудования в с. Сарыево (52 шт.) | 780,0 | - |  | - | - |  |  |  | 780,0 |
| 2 | Замена деревянных опор на железобетонные, замена неизолированных проводов на изолированные (СИП) | Замена оборудования в п. ст. Сарыево (50 шт.) | 750,0 | - | - |  | - |  |  |  | 750,0 |
| 3 | Замена газоразрядных ламп на светодиодные | Замена оборудования | 10,0 |  |  |  |  |  | 2,5 | 5,0 | 2,5 |
|  | Итого |  | 1 540,0 |  |  |  |  |  | 2,5 | 5,0 | 1532,5 |

Таблица 13. План проведения мероприятий по развитию системы утилизации ТБО МО Сарыевское

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы работ, планируемых к выполнению | Стоимость, тыс. руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Устройство муниципальной свалки ТБО | Выбор территории; устройство необходимой инфраструктуры | 100,0 | - | - |  | - |  | 100,0 |  |  |
| 2 | Устройство площадок складирования ТБО в населенных пунктах | Выбор необходимой территории; устройство ограждений; закупка контейнеров | 330,0 |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  |
| 3 | Определение компании, осуществляющей вывоз ТБО | Сбор необходимых документов; проведение тендера; подписание контракта | 10,0 | - |  | - | - |  | 10,0 |  |  |
|  | Итого |  | 440,0 |  |  |  |  |  | 440,0 |  |  |